软件问题清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 图书管理系统软件 | | | | |
| 文档名称 | | 图书管理系统软件开发计划 | | 版本号 | 1.5 | |
| 提交日期 | | 2016.10.23 | | 编制人 | 詹子豪 | |
| 评审日期 | | 2016.11.27 | | 评审人 | 杨佳琦 | |
| 评审日期 | | 2016.12.4 | | 评审人 | 朱绍庭 | |
| 序号 | 问题位置 | | 问题描述 | | 严重性 | 处理意见 |
| 1 | 版本号 | | 没有及时更新 | | 轻微 | 更新成1.5 |
| 2 | 引用文件 | | 没有具体出版单位和日期 | | 轻微 | 添加 |
| 3 | 验收标准 | | 没有具体依据 | | 一般 | 增加具体依据 |
| 4 | 2.2主要人员 | | 人员技术水平表达不具体 | | 轻微 | 使用表格表示人员技术特点 |
| 5 | 进度计划 | | 确实甘特图 | | 一般 | 添加甘特图 |

软件问题报告

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 图书管理系统软件 | | | |
| 文档/程序名称 | 图书管理系统软件开发计划 | 版本号 | 1.5 | |
| 提交日期 | 2016.10.23 | 编制人 | 詹子豪 | |
| 发现日期 | 2016.11.27 | 报告人 | 杨佳琦 | |
| 问题概述 | 无 | | | |
| 严重性 | 无 | 优先级 | 无 | |
| 问题描述 | | | | |
| 软件处于开发计划阶段，尚未发现问题 | | | | |
| 问题处理记录 | | | | |
| 序号 | 处理说明 | 处理人 | 处理结果 | 确认人 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

软件文档对照检查表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 概念及术语  /要求或约束 | 定义位置 | 使用位置 | 备注 |
| 1 | 用户 | 所需工作概述 | 整个系统 |  |
| 2 | 注册 | 所需工作概述 | 系统主界面 |  |
| 3 | 登录 | 所需工作概述 | 系统主界面 |  |
| 4 | 查询 | 所需工作概述 | 系统主界面 |  |
| 5 | 搜索 | 所需工作概述 | 系统主界面 |  |
| 6 | 预约 | 所需工作概述 | 系统主界面 |  |
| 7 | 修改 | 所需工作概述 | 系统主界面 |  |
| 8 | 留言 | 所需工作概述 | 系统主界面 |  |
| 9 | 编码要求 | 所需工作概述 | 源代码 |  |